# SISTEMA METROPOLITANO TORINESE 
Tratta metropolitana Lingotto Bengasi

## 1. Presentazione dell’opera:

Il progetto in esame, che riguarda il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino fino alla stazione di “Bengasi”, si estende per circa 1,9 km verso l’area Sud del Comune di Torino e comprende 2 stazioni (Italia 61 e Bengasi), e costituisce uno degli assi portanti del trasporto pubblico metropolitano su una delle più rilevanti direttrici di domanda di trasporto metropolitano.

Regione interessata: Piemonte

Tipologia dell'opera: ambito urbano

## 2. Dati economico-finanziari:

Ultimo passaggio Cipe: 6 dicembre 2011

Costo totale: 193,55 milioni di euro

- Di cui Legge Obiettivo: 106,13 milioni di euro

- Altre risorse pubbliche: 35 milioni di euro

- Enti locali e Regione: 45 milioni di euro

- Unione Europea

- Privati: 7,42 milioni di euro

Pagamenti Stato Avanzamento Lavori: 0

## 3. Cronoprogramma dell'opera:

### Progetto preliminare:

- Inoltro  Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 12.2.2005

- Verifica Impatto Ambientale:  non necessaria

- Approvazione CIPE: 31.1.2008

- Registrazione Corte  dei Conti: 19.1.2009

### Progetto definitivo:

- Inoltro Struttura tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 23.12.2008

- Approvazione CIPE: 26.6.2009

- Registrazione Corte  dei Conti: 19.10.2009

### Progetto esecutivo:

- Inizio progetto esecutivo: 23.1.2012

- Fine Progetto esecutivo previsto: 25.4.2012

Stato di avanzamento dei lavori:

- Gara: 17.12.2010

- Contratto : 12.1.2012

- Inizio lavori previsto: 25.5.2012

- Fine lavori previsto: 4.9.2015

## 4. Approfondimenti e prossimi passi:

In data 29 novembre 2011 è stata formalizzata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione delle opere civili. In data 20 dicembre 2011, è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva. In pari data è stato emesso l’Ordine di Servizio di inizio dei lavori delle opere civili. Al momento non si rilevano criticità.

Ultimo aggiornamento: aprile 2012

| PREMESSO CHE, COME RIPORTATO NEI DOCUMENTI DEL MIT, NEL MESE DI MAGGIO 2012 ERA PREVISTO L'AVVIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEI LAVORI LA CUI ULTIMAZIONE, E' PREVISTA A SETTEMBRE 2015, ABBIAMO RITENUTO UTILE |  |  |  |  |  |
| RIPORTARE I DATI ECONOMICI E TEMPORALI NELL'INSIEME DEGLI ALTRI PROGETTI. |  |  |  |  |  |
| QUANDO IL PRESENTE PROGETTO ENTRERA' NEL PIENO DELLE SUE ATTIVITA', NELLE FASI PRODUTTIVE |  |  |  |  |  |
| POTREBBERO TROVARE OCCUPAZIONE E/O IMPEGNI PROFESSIONALI LE SEGUENTI UNITA': |  |  |  |  |  |
| 1) COMPLESSIVAMENTE POTREBBERO OCCUPARE CIRCA 230 UNITA' LAVORATIVE |  |  |  |  |  |
| 2) DI QUESTI, CIRCA 175 POTREBBERO LAVORARE DIRETTAMENTE NEI CANTIERI. |  |  |  |  |  |
| 3) OLTRE AI PUNTI 1e 2, POTREBBERO ESERCITARE LA LORO PROFESSIONE CIRCA 30 IMPRENDITORI. |  |  |  |  |  |